Année académique 2021-2022.

Promotion X2025

- TANKWA Jordan Le Prince

- TOUKAM Sonia Rykiel

- KENGNI TOWA Joseph

- TCHIFFO Axcel

- TEMA NGANKAM Gregori

Projet INTEGRATEUR

PLAN DE GESTION DES RISQUES DU PROJET

GROUPE 1

PREAMBULE:  Dans le cadre de ce projet , nous avons jugé nécessaire d’établir un « Plan de secours » dans le but de démontrer que nous avons bien pris en compte la gestion des risques dans notre gestion de projet. Et par ricochet ,  prédisposer les équipes d’ingénieurs   à pouvoir réagir en cas de survenance d’un évènement susceptible de déstabiliser l’évolution ou encore la prospérité de notre projet.

PRESENTATION DU PLAN :

| EVALUATION DES RISQUES : | CONSEQUENCES : | ACTIONS PREVENTIVES ( POUVANT OU NON INCLURE DES PROPOSITIONS D’AMELIORATION) : | ACTIONS CORRECTIVES : |
| --- | --- | --- | --- |
| Catastrophes naturelles / incendies. | Véhicule inondé ; Véhicule fortement endommagé ; Véhicule incendié ; | Capteur d’eau ; Capteur de fumée ; Algorithmes pour l’évitement d’obstacles dynamiques ; Installation d’un bouton d’interruption d’urgence ; | Localisation de la voiture et envoi des urgences. |
| Dysfonctionnement de l’interface de contrôle &/ interface 2D en temps réel. | Aucun moyen de vérifier la réception des données inhérentes aux véhicules ; Aucun moyen de suivre l’évolution du véhicule dans son environnement ; | Prévoir une plateforme de relais ou un support de relais pour accueillir l’application ( si la cause est matérielle) ; Renforcer la sécurité ; Améliorer la partie sensorielle grâces aux caméras et systèmes de vision ; | Confère actions préventives si et seulement si l’implémentation est déjà faite. |
| Risques mécaniques ( défaillance du matériel) : composants internes grillés etc. | Arrêt du véhicule ; Collision du véhicule ; Troubles fonctionnels au sein du système ; Atteintes aux vies humaines ; | Prévoir si possible des matériels redondants ; | Localisation du véhicule et envoi d’une équipe technique ; |
| Perte ou altération des données inhérentes aux véhicules. | Aucun moyen de poursuivre le traitement des données inhérentes aux véhicules ; Mauvaise communication ; | Prévoir des fichiers de sauvegardes pour les données transmises , Renforcer ou trouver de nouvelles stratégies pour la sécurité réseau ; | Restauration des fichiers de sauvegardes ; Contacter l’équipe des responsables en cybersécurité ; |
| Intrusion du réseau de véhicules autonomes. | Vol des données inhérentes aux véhicules ; Traffic du réseau de véhicules à des fins criminels ( pertes en vie humaines etc.) | Renforcer ou trouver de nouvelles stratégies pour la sécurité réseau ; | Contacter l’équipe des responsables en cybersécurité ; |
| Interférences externes ( brouillage des transmissions radio). | Mauvaise communication entre le PC maitre et le prototype robot ; | Implémenter une nouvelle technologie pour la communication ; Eviter les zones de fort flux de transmissions radio ; Eviter les zones précaires ; | Renforcer la sécurité du champ de transmission ; |
| Conditions météorologiques Difficiles. | Forts orages ; Tourbillons ; | Création d’algorithme pouvant éviter ces perturbations en corrélant ses informations GPS aux informations meteorologiques ; | Localiser le véhicule et envoi des urgences ; |
| Risques humains : accidents mortels | Perte en vies humaines | Avoir Assistance médicale intégrée ; | Localiser la voiture et envoi des urgences ; |

NB. Les responsables avisés pour l’application de ce plan sont l’équipe d’ingénieurs constituée de :

- TANKWA Jordan Le Prince

- TOUKAM Sonia Rykiel

- KENGNI TOWA Joseph

- TCHIFFO Axcel

- TEMA Gregori